[image: image1.jpg]> @ Fundusze : Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospollta “zowsze. Europejski Fundusz

Program Regionalny - Polska serce Polski Rozwoju Regionalnego




Karta zmian do Regulaminu konkursu: RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15
Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną -Działanie 4.2 Efektywność energetyczna - Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

	lp.
	Zmiana
	Zakres zmiany
	Uzasadnienie
	Termin od którego stosowane są zmiany

	1.
	było
	§ 3 pkt. 6 Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 30 września 2018r. 
	Zmiana okresu realizacji projektu
	Wprowadzona zmiana wynika z decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego. 
	Zmiana obowiązuje od momentu publikacji zaktualizowanego regulaminu konkursu na stronach internetowych: www.funduszedlamazowsza.eu i www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

	
	jest
	§ 3 pkt. 6 Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 30 września 2019r.
	
	
	


