## Slide 1: Ewaluacja wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na spójność komunikacyjną i przestrzenną oraz wzrost konkurencyjności województwa mazowieckiego
Marta Mackiewicz
Paweł Kretowicz

## Slide 2: Cele ewaluacji
CEL GŁÓWNY
Ocena wpływu RPO WM 2007-2013 na spójność komunikacyjną (transportową) i przestrzenną oraz wzrost konkurencyjności województwa mazowieckiego
CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Ocena realizacji celów i wskaźników Priorytetu III oraz Działania 5.1. RPO WM 2007- 2013
ocena realizacji celów strategicznych przez wdrażane projekty
ocena realizacji celów szczegółowych przez wybrane projekty
ocena poziomu osiągnięcia wskaźników oraz ich zróżnicowania przestrzennego
2. Ocena wpływu RPO WM 2007-2013 na:
poprawę standardu i jakości regionalnej sieci drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
poprawę dostępności i jakości usług w zakresie regionalnego transportu publicznego,
rozwój regionalnego transportu lotniczego,
poprawę stanu systemów komunikacji publicznej w miastach
3. Ocena spójności i komplementarności inwestycji transportowych zrealizowanych w ramach RPO WM 2007-2013 z innymi inwestycjami transportowymi realizowanymi na terenie województwa mazowieckiego.
4. Ocena realizacji projektów transportowych finansowanych w ramach RPO WM 2007-2013 pod kątem trwałości projektów, efektu netto oraz wpływu realizowanych projektów na otoczenie.
5. Rekomendacje dla działań objętych zakresem badania na perspektywę 2014-2020 oraz wskazanie „dobrych praktyk” dla beneficjentów Programu.

## Slide 3: Metody badań
Analiza danych zastanych
polskie i europejskie dokumenty programowe, strategiczne, planistyczne, raporty z badań i analiz, publikacje naukowe i branżowe
dane statystyczne pochodzące z oficjalnych baz danych (KSI SIMIK, BDL GUS, STRATEG, SAS itp.)
informacje pozyskane z instytucji - dokumentacja projektowa z MJWPU, KGP, KM, WKD, Port Lotniczy Modlin, UM Warszawy, MZDW, rozkłady jazdy PKP, MPK Radom, MPK Płock, MPK Siedlce, MPK Ostrołęka, UTK, strony www instytucji
Metody analizy przestrzennej
w zakresie empirycznych porównań dostępności czasowej środkami transportu w przestrzeni,
w zakresie oceny użytkowników infrastruktury
Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego
analiza statystyczna danych o zdarzeniach drogowych Komendy Głównej Policji
Badania własne
Badania ankietowe (n=926)
beneficjentów Priorytetu III i działania 5.1 RPO WM 2007-2013 (n=215)
bezpośredni odbiorcy interwencji tj. użytkownicy infrastruktury: drogowej (n=261), kolejowej (n=130), lotniczej (n=101), miejskiego transportu publicznego (n=219)
Wywiady pogłębione (n=35)
eksperci dziedzinowi, naukowcy (n=5), IZ i IP II RPO WM 2007-2013 (n=4), eksperci lokalni (10), zarządyterenów inwestycyjnych (10), zarządy obszarów funkcjonalnych (6)
Studia przypadków projektów transportowych (n=15)

## Slide 4: Realizacja celów strategicznych i szczegółowych
Cel główny Priorytetu III
„Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej województwa mazowieckiego oraz wspomaganie dyfuzji procesów rozwojowych z głównego ośrodka regionu – Warszawy oraz z ośrodków subregionalnych na pozostałe obszary województwa’’
cele główne projektów formułowano w sposób ogólny i hasłowy, odnosząc się bezpośrednio do RPO
cele główne i szczegółowe projektów były zgodne z celami RPO i poszczególnych Priorytetów
Większość beneficjentów realizowała inwestycje istotne z punktu widzenia społeczności lokalnych stanowiących podniesienie jakości lub uzupełnienie sieci drogowej na poziomie lokalnym
największe znaczenia dla spójności i dostępności komunikacyjnej województwa miały duże kompleksowe inwestycje, realizowane przez samorząd województwa mazowieckiego

## Slide 5: Realizacja celów strategicznych i szczegółowych
Cele na poziomie projektów Realizacja
Poprawa dostępności oraz spójności komunikacyjnej (3.1.)
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (działanie 3.1.)
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej (3.1.)
Zwiększenie konkurencyjności gospodarczej (3.1.)
Poprawa standardów technicznych i jakości sieci drogowej (3.1.)
Poprawa jakości życia mieszkańców (3.1.)
Poprawa jakości i dostępności usług (3.2.)
Usprawnienie układu komunikacyjnego (3.2.)
Wzrost bezpieczeństwa i niezawodności technicznej taboru (3.2.)
Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej Mazowsza (3.3.)
Zwiększenie dostępności komunikacji publicznej (5.1.)
Poprawa standardu funkcjonowania (5.1.)
Poprawa efektywności systemu publicznego transportu miejskiego (5.1.)

## Slide 6: Realizacja celów strategicznych i szczegółowych
Cechy podróżowania, na które w największy sposób wpłynęły efekty
Programu w opinii beneficjentów w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych z beneficjentami (n=202)

## Slide 7: Poziom osiągnięcia wskaźników
Wskaźnik | Jedn. miary | Docelowa wartość wskaźnika zapisana w RPO | Planowana wartość wskaźnika | Osiągnięta wartość wskaźnika*
Priorytet III - wskaźniki produktu |  |  |  | 
Długość nowych dróg regionalnych | km | 63 | 20,83 | 3,06
Długość nowych dróg lokalnych | km | 30 | 88,2 | 54,53
Długość zrekonstruowanych dróg regionalnych | km | 104 | 123,23 | 53,09
Długość zrekonstruowanych dróg lokalnych | km | 280 | 867,67 | 813,25
Liczba zakupionych/ /zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego | szt. | 175 | 175 | 160
Pojemność zakupionego/ zmodernizowanego taboru kolejowego | osoby | 82 000 | 34 900 | 27 274
Liczba nowopowstałych miejsc postojowych typu „Park&Ride” | szt. | 1 800 | 2 626 | 1 831
Liczba wybudowanych lotnisk | szt. | 1 | 1 | projekt niezakończony

## Slide 8: Poziom osiągnięcia wskaźników
Wskaźnik | Jedn. miary | Docelowa wartość wskaźnika zapisana w RPO | Planowana wartość wskaźnika | Osiągnięta wartość wskaźnika*
Priorytet III - wskaźniki rezultatu |  |  |  | 
Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych | euro/rok | 142 500 000 | 72 638 045 | 108 214 143,2
Przyrost liczby ludności korzystającej z regionalnego transportu publicznego wspartego w ramach Programu | osoby | 50 000 | 446 241 | 307 741
Liczba osób korzystających z obiektów Park&Ride | osoby/rok | 900 000 | 898 200 | 414 971
Liczba pasażerów portu lotniczego | osoby/rok | 1 850 000 | 1 850 000 | projekt niezakończony
Priorytet V - wskaźniki produktu |  |  |  | 
Liczba zakupionych jednostek taboru komunikacji miejskiej | szt. | 30 | 79 | 40
Pojemność zakupionego taboru komunikacji miejskiej | osoby | 3 000 | 3 740** | 3 800
Priorytet V - wskaźniki rezultatu |  |  |  | 
Liczba osób korzystających z transportu miejskiego | osoby/rok | 5 000 | 5 781 897** | 5 444 397

## Slide 9: Poziom osiągnięcia wskaźników
Z powodu niezakończenia części projektów poziom osiągnięcia wskaźników jest niższy niż planowany
Wszystkie wskaźniki produktu dla projektów zakończonych zostały osiągnięte
Poziom osiągnięcia wskaźników rezultatu dotyczących transportu publicznego (kolejowego/autobusowego) jest znacznie wyższy niż zakładany w RPO WM 2007-2013
Skomplikowana metodologia obliczania wskaźnika „Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych”
Trudności z poprawnym określeniem liczby pasażerów korzystających z nowego/zmodernizowanego taboru autobusowego

## Slide 10: Sieć drogowa
Drogi wojewódzkie nawiązują do układu promienistego sieci drogowej Mazowsza jako:
część regionalnych tras obwodowych wskazanych w PPZ WM (np. Wielka Pętla Mazowsza)
trasy w peryferyjnych częściach województwa łączące siedziby powiatów z drogami krajowymi prowadzącymi do Warszawy lub prowadzące bezpośrednio do Warszawy będące alternatywą dla dróg krajowych
trasy pełniące rolę uzupełniającą dla dróg krajowych łączące ze sobą miasta powiatowe, w tym przede wszystkim z miastami na prawach powiatu
trasy łączące mniejsze miasta z drogami krajowymi w peryferyjnych częściach województwa
RPO WM 2007-2013: | Budowa km | Przebudowa km
Drogi gminne | 67,3 | 476,51
Drogi powiatowe | 20,9 | 391,16
Drogi wojewódzkie | 20,8 | 99,79
SUMA | 109 | 967,5
Odcinki dróg realizowane w ramach RPO WM 2007-2013 na tle sieci drogowej województwa mazowieckiego w 2015 r.

## Slide 11: Bezpieczeństwo podróżowania
Liczba zdarzeń drogowych na 1000 mieszkańców w roku 2014 na tle sieci modernizowanych i nowych dróg w województwie mazowieckim
Spadek liczby zdarzeń drogowych (w roku 2014 do 80,8% poziomu z roku 2007), w tym najbardziej w przypadku liczby zabitych (53,4%) i rannych (60,2%)
Nie stwierdzono jednoznacznie zależności pomiędzy budową i modernizacją dróg w ramach RPO WM 2007-2013, a bezpieczeństwem drogowym.
Tylko nieznacznie większy spadek dotyczył gmin posiadających na swoim terenie analizowane inwestycje drogowe
Poczucie bezpieczeństwa na drogach w opinii ich użytkowników w województwie mazowieckim w 2015 r.

## Slide 12: Transport kolejowy
Wpływ RPO WM 2007-2013 na ilość i wielkość taboru użytkowanego przez kolejowych przewoźników regionalnych, podmiejskich i miejskich w województwie mazowieckim w 2015 r.
Chart: liczba pasażerów [mln]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014
KM | 54.4077 | 63.359 | 58.3519 | 62.5927
SKM | 11.4529 | 22.9124 | 17.0396 | 25.5914
WKD | 7.3266 | 7.5186 | 7.0163 | 7.9385
Zmiany liczby pasażerów KM, SKM i WKD w latach 2011-2014.
Wpływ różnych działań na wzrost popularności transportu kolejowego KM i WKD w 2015 r.

## Slide 13: Transport lotniczy
Liczba pasażerów odprawionych na lotnisku Chopina i w Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin w latach 2005-2015 (*dla 2015 r. dane za okres I-X)
Pasażerowie są najbardziej zadowoleni z:
Ceny biletów lotniczych – 27,8%
Szybki czas odprawy i brak zatłoczenia- 20,6%
Jakość obsługi – 12,5%
Połączenie komunikacyjne z Warszawą - 8,8% lokalizacja lotniska – 8,1%
Wygląd terminala – 7,4%
Liczba lotów tygodniowo z Portu Lotniczego Warszawa-Modlin w 2012 (XII) i 2015 r. (X).

## Slide 14: Transport miejski
Średnia liczba przejazdów w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu, w którym jest transport miejski |  |  |  |  |  | 
Mazowieckie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
 | 284,0 | 296,7 | 293,4 | 268,4 | 240,5 | 236,5
Ocena funkcjonowania transportu miejskiego przez pasażerów
Ocena jakości podróżowania transportem miejskim przez pasażerów

## Slide 15: Transport miejski
Ocena wpływu usprawnień w transporcie miejskim na wzrost popularności przewozów w opinii użytkowników miejskiego transportu zbiorowego w województwie mazowieckim w 2015 r.

## Slide 16: Transport multimodalny
Lokalizacja parkingów Park&Ride w Warszawie
Parking Park&Ride | Liczba miejsc parkingowych |  | Liczba miejsc dla rowerów
 | Suma | w tym dla niepełnosprawnych | 
Młociny | 1010 | 24 | 86
Połczyńska | 500 | 12 | 20
Al. Krakowska | 415 | 11 | 100
Marymont | 395 | 4 | 28
Metro Stokłosy | 393 | 6 | 20
Ursus Niedźwiadek | 345 | 8 | 24
Wilanowska | 280 | 5 | 30
Metro Imielin | 236 | 0 | 0
Metro Ursynów | 166 | 7 | 80
Wawer SKM | 133 | 4 | 144
Warszawa Stadion | 110 | 0 | 0
Anin SKM | 83 | 3 | 70
Wawrzyszew | 80 | 2 | 0
Młociny II | 72 | 0 | 0
SUMA RPO WM | 2210 | 48 | 496
SUMA pozostałe | 2008 | 38 | 106
SUMA | 4218 | 86 | 602
obiekt P+R spełnia swoje zadanie, jeśli jego zapełnienie wynosi minimum 40%
w X 2015 r. 9 z 14 funkcjonujących w w Warszawie przekroczyło ten próg
w grupie tej znalazło się aż 7 z 8 inwestycji RPO WM 2007-2013.

## Slide 17: Trwałość projektów transportowych
Szacunek okresu czasu, po którym usprawnień wymagać będzie infrastruktura wsparta w ramach RPO WM 2007-2013 przez beneficjentów w 2015 r.
Ocena kosztów utrzymania infrastruktury wspartej w ramach RPO WM 2007-2013 w stosunku do możliwości budżetowych przez beneficjentów w 2015 r.
Art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006:
Projekt ma zachować trwałość w ciągu 5 lat od zakończenia inwestycji (lub 3 w przypadku projektów dotyczących utrzymania infrastruktury) rozumianej jako datę zapisaną w umowie o dofinansowanie.
Wyniki badania ewaluacyjnego wyraźnie wskazują na niemal całkowity brak zagrożenia niezachowaniem trwałości projektów wspartych z RPO WM
Utrzymanie projektów dofinansowanych w ramach RPO WM 2007-2013 w chwili obecnej nie stanowi problemu dla beneficjentów i/lub byli oni dobrze przygotowani do tego zadania przed realizacją inwestycji.

## Slide 18: Wpływ transportu na otoczenie
Liczba kilometrów dróg przebiegających przez obszary chronione (łączna liczba kilometrów dróg wybudowanych i zmodernizowanych).
Niekorzystne oddziaływanie na środowisko, występujące w fazie realizacji inwestycji z RPO WM 2007-2013 miało charakter miejscowy oraz było krótkotrwałe i odwracalne
Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach RPO WM 2007-2013 na atrakcyjność mieszkaniową gminy/powiatu/województwa w 2015 r. w opinii beneficjentów.
Błonie Pass

## Slide 19: Dostępność komunikacyjna
Izochrony dojazdu do miast co najmniej subregionalnych w 2015 r.
Izochrony dojazdu do Warszawy w 2015 r.

## Slide 20: Dostępność komunikacyjna
w skali całego województwa mazowieckiego zmiany w dostępności przestrzennej w latach 2007-2014 wynikające z inwestycji RPO WM 2007-2013 są niewielkie
wyraźna poprawa dostępności jest widoczna w skali lokalnej
najistotniejszą inwestycją jest budowa południowej obwodnicy Radomia (10,3 km) oraz budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 (Ostrołęka-Małkinia-Kosów Lacki -Sokołów Podlaski – 15 km, na odcinku Treblinka-Kosów Lacki).
w małej części relacji jest możliwe uzyskiwanie niezakłóconej prędkości ruchu zbliżającej się do poziomu 80-90 km/h (wynika to z kongestii ruchu i dużego rozdrobnienia osadniczego
zdecydowanie większe znaczenie dla dostępności przestrzennej województwa w analizowanym okresie (2007-2014) miały inwestycje centralne, związane z budową autostrady A2, a także dróg ekspresowych (głównie S7)
większy nacisk w modernizacji i budowie nowych odcinków dróg należy kłaść na obszary zurbanizowane, w tym zwłaszcza strefy podmiejskie i obwodnice większych miast

## Slide 21: Studia przypadku
Infrastruktura drogowa
Poprawa dostępu do terenów inwestycyjnych - usprawnienie połączenia między ośrodkami życia społeczno- gospodarczego.
Budowanie obwodnic - wyprowadzanie ruchu tranzytowego z centralnych części miasta.
Kompleksowe projekty drogowe, pozytywnie wpływają na poprawę spójności społecznej, przyczyniając się do dalszych przemian społecznych nadając właściwy kierunek dla procesu rewitalizacji.
Lotniska i infrastruktura lotnicza
Uruchomienie lotniska należy traktować jako znaczący impuls rozwojowy subregionu, generujący nowe miejsca pracy w wielu branżach oraz otwierający możliwości tworzenia nowych terenów okołoinwestycyjnych (w tym strefy cargo)
Transport miejski
Usprawnienia w funkcjonowaniu transportu zbiorowego zachęcają do rezygnacji z samochodów - zakup taboru wyposażonego w najnowsze rozwiązania techniczne wpływają na poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróży a także zwiększenie częstotliwości kursów i liczby dogodnej lokalizacji przystanków.
W zakresie transportu multimodalnego ważną rolę mogą odgrywać projekty dotyczące tworzenia zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy współpracy ponadgminnej.
Wdrażanie projektów z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych umożliwia dalsze kształtowanie rozwoju transportu miejskiego z uwzględnieniem najnowszych trendów technologicznych.
Regionalny transport publiczny
Zakup nowego taboru kolejowego umożliwia poszerzenie oferty przewozowej, a tym samym wpływa na pełniejsze zaspokajanie potrzeb społeczeństwa.
W kontekście dalszego rozwoju multimodalnego transportu pasażerskiego istotne jest budowa parkingów w pobliżu stacji kolejowych, a w przypadku Warszawy także przystanków tramwajowych i metra.

## Slide 22: Wnioski
inwestycje RPO WM 2007-2013 koncentrowały się w miastach regionalnych i wokół nich, niewielkim stopniu wpływając na dostępność komunikacyjną w skali województwa
nastąpiła duża poprawa dostępności w bliższej odległości miast regionalnych co można uznać za wspieranie rozwoju lokalnego i prawidłowe wydatkowanie środków unijnych na rzecz poprawy dostępności w takiej skali
projekty budowy lub modernizacji dróg powiatowych rzadziej nawiązują do układu transportowego całego województwa i wpływają na spójność komunikacyjną, jeżeli stanowią łączniki lub uzupełnienie sieci dróg krajowych i wojewódzkich
im większy i bardziej kompleksowy projekt, tym większy efekt dla ludności lokalnej - pod tym względem doszło do wyrównania różnic w jakości infrastruktury między OMW a pozostałą częścią województwa
nie można mówić o wyrównaniu różnic w rozwoju transportu w układzie miasto-wieś - zdecydowana większość projektów realizowana była na terenie OMW lub w obszarach funkcjonalnych Płocka, Radomia, Siedlec, Ostrołęki i Ciechanowa, zauważa się także utrzymanie nierównomierności rozwoju transportu w układzie wschód-zachód województwa
do poprawy spójności sieci drogowej przyczyniły się większe inwestycje na drogach wojewódzkich i powiatowych - poprawa dróg lokalnych wpływała na zmianę jakościową i wizerunkową
na podstawie dostępnych danych z KGP nie da się jednoznacznie stwierdzić zależności pomiędzy budową i modernizacją dróg, a bezpieczeństwem drogowym

## Slide 23: Wnioski
duże znaczenie posiadają przede wszystkim projekty zapewniające połączenia sieci drogowej dróg z infrastrukturą transportu kolejowego i /zbiorowego w miastach i obszarach podmiejskich lub rower
wykorzystanie infrastruktury kolejowej wspartej w ramach Programu widoczne jest w postaci wzrostu liczby pasażerów i udziału w przewozach spółek Koleje Mazowieckie i WKD
zapełnienie parkingów Park&Ride świadczy o trafności tych inwestycji, ale także uzasadnia dalszą rozbudowę systemu w Warszawie
w okresie styczeń-październik 2015 r. w porcie lotniczym Warszawa-Modlin odprawiono 2,2 mln pasażerów (aż 1,9 mln więcej niż na koniec 2013 r.) W listopadzie 2014 r. lotnisko prześcignęło pod względem ruchu lotniczego lotniska w Katowicach i Gdańsku
niemal całkowity brak zagrożenia niezachowaniem trwałości projektów zgodnego z założeniami rozporządzenia - poniżej 5% beneficjentów stwierdziło, że poważnych remontów lub całkowitej odnowy infrastruktura wymagać będzie w okresie do 5 lat.
użytkownicy inwestycji w bardzo dużym stopniu doceniają i zauważają zmiany jakościowe, natomiast istnieją wciąż spore braki dotyczące funkcjonalności przewozów kolejowych i transportu miejskiego
duża grupa mieszkańców województwa docenia substytucyjność (zastępowalność) transportu indywidualnego – kolejowym publicznym
dla rozwoju gospodarczego większe znaczenie mają inwestycje autostradowe i w drogi ekspresowe dostępność do dróg regionalnych i lokalnych może jedynie uzupełniać bodźce rozwojowe generowanych przez lokalizację i przebieg dróg wyższego rzędu

## Slide 24: Wnioski
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych z użytkownikami infrastruktury drogowej
Zmiana zachowań komunikacyjnych na skutek inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach w województwie mazowieckim z punktu widzenia kierowców samochodów/motocykli w 2015 r.

## Slide 25: Wnioski
Potencjalne efekty dodatkowe wskazane przez beneficjentów projektów transportowych dofinansowanych w ramach RPO WM 2007-2013 w badaniu ankietowym w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych z użytkownikami infrastruktury drogowej (n=215)

## Slide 26: Dziękuję za uwagę