## Slide 1
Stopień wdrażania REACT- EU w RPO WM na lata 2014-2020
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

## Slide 2
REACT-EU dla Mazowsza
Alokacja REACT-EU wynosząca 130 183 411 PLN wynika z dwóch transz przyznanych RPO WM w wysokości:
I transza REACT-EU: 22 348 647 EUR (2021 rok)
II transza REACT-EU: 4 801 089 EUR (2022 rok)

## Slide 3
Efektywność energetyczna
Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu (wsparcie skierowane na dofinansowanie listy rezerwowej konkursu z 2020 roku na termomodernizację bup w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna (lista rezerwowa konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20).
Alokacja: 104 438 400 PLN (22,3 mln €)
Transformacja cyfrowa
Działanie 12.2 REACT-EU dla e-usług na Mazowszu (3 projekty pozakonkursowe).
Alokacja: 35 047 500 PLN (7,5 mln €)
ZAKRES WSPARCIA W RAMACH RPO WM
Instrument REACT-EU wdrażany jest w RPO WM w ramach nowej XII Osi REACT-EU dla Mazowsza

## Slide 4
Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu
Wszystkie 76 projekty z listy rezerwowej konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania UE 123 845 908,23 PLN EFRR zostały skierowane do dofinansowania w ramach środków REACT-EU. Ostatecznie po rezygnacji części projektów z realizacji, zaangażowanie zostało zmniejszone do poziomu 95 953 411 PLN EFRR.
Działanie 12.2 REACT-EU dla e-usług na Mazowszu
3 projekty pozakonkursowe na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 34 230 000 PLN EFRR.
ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW:

## Slide 5
UMOWY:
W Działaniu 12.1 zgodnie z danymi na dzień 14.12.2022 podpisanych zostało 41 umów na łączną wartość dofinansowania 65 213 489,54 PLN EFRR
W Działaniu 12.2 brak podpisanych umów – planowane podpisanie umów to grudzień 2022 rok.
WYDATKOWANIE:
Złożone wnioski o płatność na łączną wartość 5 129 931 PLN EFRR
UMOWY i WYDATKOWANIE ŚRODKÓW

## Slide 6
wolne środki na poziomie ok. 9 mln PLN EFRR wynikają z różnić kursowych oraz rezygnacji z realizacji części projektów termomodernizacyjnych w Działaniu 12.1
Instytucja Zarządzająca zwróciła się do Komisji Europejskiej o możliwość przesunięcia środków z Działania 12.1 do Działania 12.2
WOLNE ŚRODKI w OSI XII

## Slide 7
Projekt Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o., pn.: „Poprawa dostępu do opieki medycznej poprzez rozbudowę systemu informatycznego Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w oparciu o wdrożenie e-usług”
Wartość dofinansowania EFRR: 7.000.000,00 PLN
Wartość całkowita: 7.000.000, 00 PLN
Okres realizacji: 1 kwietnia 2022r. – 30 czerwca 2023 r.
Umowa o dofinansowanie: w trakcie przygotowania – planowany termin zawarcia: grudzień 2022 r.
Celem projektu jest wdrożenie systemu informatycznego, posiadającego m.in. funkcje:
prowadzenia w formie elektronicznej list oczekujących na przyjęcie do Szpitala, przychodni lub pracowni diagnostycznych,
rejestracji pacjenta on-line z wykorzystaniem Internetu,
- korzystania przez pacjentów z innych form komunikacji medycznej, dzięki wdrożeniu platformy cyfrowej zawierającej tego typu usługi (m.in. wideokonsultacji).
Działanie 12.2 REACT-EU dla e-usług na Mazowszu – projekty pozakonkursowe

## Slide 8
Projekt Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o., pn.:
„Uzupełnienie interoperacyjnego środowiska przepływu danych i informacji w procesach medycznych i niemedycznych Szpitala wraz z zapewnieniem wysokiej dostępności i bezpieczeństwa danych i systemów”
Wartość dofinansowania EFRR: 13.000.000,00 PLN
Wartość całkowita: 13.000.000,00 PLN
Okres realizacji: 1 maja 2022 r. – 30 czerwca 2023 r.
Umowa o dofinansowanie: w trakcie przygotowania – planowany termin zawarcia: grudzień 2022 r.
Projekt polega na:
rozbudowie oprogramowania i zakupie sprzętu dla wzmocnienia bezpieczeństwa przetwarzania oraz cyberbezpieczeństwa danych,
modernizacji rezonansu magnetycznego Interwencyjnego Centrum Neuroterapii w oparciu o rozbudowę oprogramowania,
udostępnieniu usługi elektronicznej pobierania przez pacjentów danych obrazowych wraz z ich opisami.

## Slide 9
Projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego (Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii), pn. „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno-technologiczno-koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)”
Wartość dofinansowania EFRR: 14 230 000,00 PLN
Wartość całkowita: 14 230 000,00 PLN
Okres realizacji: 30 czerwca 2022 r. – 30 września2023 r.
Umowa o dofinansowanie: w trakcie przygotowania – planowany termin zawarcia: grudzień 2022 r.
Projekt obejmować będzie obszary dotyczące:
a) udostępniania danych obiektów muzealnych – zostaną udostępnione w formule otwartych danych kopie, będące efektem digitalizacji zbiorów muzealnych. Dane te będą udostępniane on-line na Mazowieckiej Platformie Kulturalnej oraz na stronach internetowych Partnerów,
b) cyfryzacji i publikacji danych przestrzennych oraz uzupełnienia łańcucha systemu udostępniania otwartych danych, zaktualizowanymi i dostosowanymi danymi: bazy danych obiektów topograficznych, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych, cyfryzacji Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na obszarze województwa mazowieckiego.

## Slide 10
Dziękuję za uwagę
Departament Rozwoju Regionalnego
i Funduszy Europejskich